SUJET 2 — Projet tutoré Scala (10 h)

# Mini moteur de recommandation en Scala

Développer, en programmation fonctionnelle, un moteur de recommandation simple capable de calculer des scores de similarit é et de proposer des recommandations à partir d'un historique utilisateurs/items, appliqué à un cas métier réel de e-commerce.

Équipe de 3 étudiants

Développement incrémental — Travail collaboratif à distance

# 0. Problématique industrielle

TechMarket est un site de e-commerce spécialisé dans la vente de produits high-tech (smartphones, ordinateurs portables, audio, accessoires, objets connectés, gaming). Le catalogue compte plusieurs centaines de références et continue de s'agrandir chaque trimestre.

L'équipe Produit constate que les visiteurs se perdent dans le catalogue : le taux de rebond sur les fiches produit est élevé, le panier moyen stagne, et les nouveaux visiteurs — sans historique — ne reçoivent aucune suggestion pertinente («cold start»). L'équipe Data souhaite disposer d'un premier prototype de moteur de recommandation pour objectiver ce que la fonctionnalité « Vous pourriez aussi aimer » pourrait apporter, avant d'investir dans une solution industrielle complète.

## Objectifs business formulés par TechMarket

- Augmenter le taux de clic sur les suggestions affichées en fiche produit et en page panier

- Augmenter la taille moyenne du panier en proposant des produits complémentaires pertinents

- Proposer malgré tout des suggestions minimales aux nouveaux visiteurs sans historique (cold start)

- Disposer d'un prototype explicable : chaque recommandation doit pouvoir être justifiée simplement auprès des équipes métier

## Contraintes exprimées par TechMarket

- Le prototype doit tourner hors-ligne sur un extrait anonymisé des données (pas d'accès à la production)

- Les résultats doivent être reproductibles et testables (pas de dépendance à un service externe)

- Le code doit rester maintenable par une petite équipe technique : lisibilité et modularité priment sur la sophistication algorithmique

# 1. Contexte

Les moteurs de recommandation reposent sur des calculs de scores appliqués à de grands volumes de données utilisateurs/items. L'équipe doit construire, pour TechMarket, un moteur simplifié mais entièrement fonctionnel, où chaque étape (scoring, filtrage, recommandation) est une transformation pure et testable d'un état vers un autre.

L'équipe travaille à partir d'un jeu de données fourni (voir section 3.1) reproduisant, de façon simplifiée, les interactions des utilisateurs de TechMarket avec le catalogue : vues, achats et notes.

# 2. Objectifs pédagogiques

- Modéliser les utilisateurs, items et interactions (notes, achats, vues) de façon immuable

- Implémenter un ou plusieurs calculs de score (similarité, popularité, note moyenne) sous forme de fonctions pures

- Filtrer et trier fonctionnellement les candidats à la recommandation

- Générer des recommandations personnalisées simples pour un utilisateur donné, en s'appuyant sur le jeu de données TechMarket

- Relier chaque choix technique à un objectif métier concret exprimé par TechMarket

# 3. Travail à réaliser

## 3.0 Jeu de données fourni

Un jeu de données CSV est fourni avec ce sujet (voir livrable :fichiers joints) : items.csv, users.csv et interactions.csv. Il reproduit un extrait anonymisé de l'activité TechMarket et sert de base à l'ensemble du projet.

- items.csv : item_id, nom, categorie, prix_eur — catalogue de 18 produits répartis en 6 catégories

- users.csv : user_id, segment (nouveau / occasionnel / fidèle), date_inscription — 20 utilisateurs

- interactions.csv : interaction_id, user_id, item_id, type (vue / achat / note), note (1 à 5, si applicable), date

L'équipe doit prévoir, dans la couche I/O (section 4), une fonction de chargement de ces fichiers CSV vers les case class du domaine. Le segment « nouveau » dans users.csv permet de tester explicitement le cas du cold start attendu en section 3.4.

## 3.1 Gestion utilisateurs/items

Modélisation immuable des entités du domaine : User, Item, Rating/Interaction, alignée sur les colonnes du jeu de données fourni.

- Représenter User, Item, Rating par des case class immuables

- Stocker l'ensemble des interactions dans une collection immuable (List[Rating] ou Map[UserId, List[Rating]])

- Prévoir des fonctions pures d'ajout retournant une nouvelle collection (jamais de mutation in-place)

## 3.2 Calcul de scores

Calcul de scores de similarité ou de pertinence entre utilisateurs ou entre items (ex. similarité cosinus, similarité de Jaccard, note moyenne pondérée), appliqué au catalogue TechMarket.

- Implémenter au moins une mesure de similarité comme fonction pure (Vector[Double], Vector[Double]) => Double

- Découpler le calcul mathématique de la source des données (le calcul ne doit rien savoir du format CSV)

- Documenter la formule choisie et sa justification dans le rapport, en la reliant à l'objectif « panier moyen » ou « taux de clic » de TechMarket

## 3.3 Filtrage fonctionnel

Sélection des meilleurs candidats à la recommandation à l'aide de combinateurs fonctionnels.

- Utiliser filter pour exclure les items déjà vus/achetés/notés par l'utilisateur

- Utiliser sortBy / sortWith puis take(n) pour obtenir le top-N à afficher en fiche produit

- Éviter toute boucle impérative (for avec var, while) au profit des combinateurs de collection

## 3.4 Recommandations simples

Génération de la liste finale de recommandations pour un utilisateur, avec justification du score, exploitable par les équipes métier de TechMarket.

- Approche envisageable : filtrage collaboratif basé utilisateur (user-based) ou basé contenu (content-based)

- Retourner une structure Recommandation(item, score, justification) immuable

- Gérer le cas du segment « nouveau » (utilisateur sans historique) via Option, par exemple en repli sur les items les plus populaires

# 4. Architecture attendue

- Couche modèle : entités immuables du domaine (User, Item, Rating, Recommandation)

- Couche calcul : fonctions pures de scoring et de similarité, testables indépendamment des données réelles

- Couche orchestration : pipeline de recommandation composant scoring -> filtrage -> tri -> sélection top-N

- Couche I/O : chargement du jeu de données CSV fourni (items.csv, users.csv, interactions.csv) et affichage/export des recommandations, isolée du reste

# 5. Principes de programmation fonctionnelle à respecter

- Immutabilité des données : privilégier val, case class, collections immuables (List, Vector, Map)

- Fonctions pures : pas d'effets de bord, même entrée -> même sortie

- Fonctions d'ordre supérieur : map, filter, fold, reduce, flatMap plutôt que des boucles impératives

- Pattern matching et ADT (sealed trait / case class) pour modéliser le domaine

- Gestion des erreurs sans exception : Option, Either, Try (utile notamment pour le parsing CSV)

- Composition de fonctions et séparation «functional core, imperative shell» (le cœur métier est pur, les I/O sont isolés en périphérie)

- Récursivité (terminale si besoin) plutôt que des mutations d'état

# 6. Organisation en développement incrémental (10 h, en équipe de 3, à distance)

Le projet se déroule en 4 séances de travail collaboratif à distance, pour un total de 10 heures. Chaque séance produit un incrément fonctionnel vérifiable.

## Séance 1 — Cadrage & modélisation (2 h, S1)

- Lecture et appropriation du sujet et de la problématique TechMarket en équipe

- Mise en place du dépôt GitHub, structure sbt du projet

- Prise en main du jeu de données fourni (items.csv, users.csv, interactions.csv)

- Modélisation du domaine : premiers case class / sealed trait

- Répartition initiale des rôles (sans figer les rôles sur toute la durée)

Livrable de fin de séance : Dépôt Git initialisé, modèle de données validé, README de cadrage (incluant la reformulation de la problématique TechMarket)

## Séance 2 — Cœur fonctionnel (3 h, S2)

- Développement des fonctions pures du cœur métier

- Chargement effectif du jeu de données CSV fourni

- Premiers tests unitaires sur les fonctions critiques

- Revue de code croisée entre membres de l'équipe

Livrable de fin de séance : Modules cœur fonctionnels avec tests de base, exécutables sur le jeu de données TechMarket

## Séance 3 — Fonctionnalités avancées & intégration (3 h, S3)

- Implémentation des fonctionnalités restantes (statistiques, export/persistance)

- Intégration de l'ensemble du pipeline / moteur / architecture

- Début de rédaction du rapport (architecture, principes utilisés, lien avec la problématique métier)

Livrable de fin de séance : Application intégrée fonctionnelle de bout en bout sur le jeu de données fourni

## Séance 4 — Finalisation & préparation soutenance (2 h, S4)

- Tests finaux, captures d'écran des résultats de recommandation

- Finalisation du rapport (difficultés, organisation d'équipe, impact métier estimé)

- Préparation du support et répétition de la soutenance (10 min + 5 min questions)

Livrable de fin de séance : Rapport finalisé, code source livré, support de soutenance prêt

# 7. Pour aller plus loin (optionnel, valorisé mais non obligatoire)

- Combiner plusieurs stratégies de scoring (hybride) avec pondération

- Ajouter une évaluation simple du moteur (précision sur un jeu de test)

- Exporter les recommandations au format JSON, dans un format directement exploitable par une équipe front-end TechMarket

- Simuler un indicateur d'impact business simplifié (ex. estimation du nombre de recommandations pertinentes par utilisateur)

# 8. Livrables attendus en fin de projet

- Rapport de 5 à 10 pages : architecture du projet, principes fonctionnels utilisés, réponse apportée à la problématique TechMarket, difficultés rencontrées, organisation du travail d'équipe, captures et résultats

- Code source complet (dépôt GitHub/GitLab ou archive ZIP)

- Soutenance orale de 15 minutes : 10 minutes de présentation + 5 minutes de questions

# 9. Grille d'évaluation

| Critère | Pondération | Ce qui est observé |
| --- | --- | --- |
| Respect des principes fonctionnels | 25 % | Immutabilité, fonctions pures, absence d'effets de bord, pattern matching, usage pertinent d'Option/Either |
| Qualité technique | 25 % | Lisibilité, gestion des erreurs, tests, respect des conventions Scala |
| Architecture logicielle | 20 % | Découpage en modules, séparation des responsabilités, cohérence des couches |
| Documentation | 10 % | Clarté du rapport, exhaustivité, qualité des captures et résultats, lien avec la problématique TechMarket |
| Soutenance orale | 20 % | Clarté de la présentation, répartition de la parole, réponses aux questions |